| IUT – Département Informatique | **Compte Rendu Séance** | Référence document : |
| --- | --- | --- |
| **SAE S4 - SANAY** | 1 |

| **Nom du rédacteur** | Arnaud AUBLET |
| --- | --- |
| **Lieu de la réunion** | S301 |
| **Date et créneau** | 13/05/2024 de 10h30-12h30 |
| **Liste des présents** | Arnaud AUBLET|Sophie DONG|Nassim MANSEUR|Younes BENAISSA |
| **Liste des intervenants** |  |
| **Liste des absents** | Antoine DA COSTA |
| **Chef de projet du jour** | Arnaud AUBLET |

**Résumé de la séance**

Aujourd’hui Nassim et moi avons continué l’audit, puis j’ai fait le tableau de chef de projet. Nassim à aussi essayé de comprendre le code. Sophie à quant à elle mis à jour le diagramme GANTT/PERT, la matrice RACI et Trello puis à fini la gestion des risques. Younes à continué à vérifier le fonctionnement du site.

**Synthèses des actions / décisions prises**

| **N° de l’action** | **STATUT de l’action :**  **en cours, en pause, close** | **Date début de l’action** | **Action** | **Nom du responsable de l’action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | En cours | 07/05/2024 | Audit | Nassim / Arnaud |
| 2 | En cours | 07/05/2024 | Fonctionnement du site | Younes |
| 3 | En cours | 06/05/2024 | Matrice RACI | Sophie |
| 4 | En cours | 06/05/2024 | Trello | Sophie |
| 5 | En cours | 06/05/2024 | Diagramme de GANTT/PERT | Sophie |
| 6 | Fini | 07/05/2024 | Gestion des risques | Sophie |
| 7 | Fini | 13/05/2024 | Tableau des chefs de projet | Arnaud |