| IUT – Département Informatique | **Compte Rendu Séance** | Référence document : |
| --- | --- | --- |
| **SAE S4 - SANAY** | 1 |

| **Nom du rédacteur** | Arnaud AUBLET |
| --- | --- |
| **Lieu de la réunion** | Distanciel |
| **Date et créneau** | 22/05/2024 de 08h30-12h30 |
| **Liste des présents** |  |
| **Liste des intervenants** |  |
| **Liste des absents** |  |
| **Chef de projet du jour** | Arnaud AUBLET |

**Résumé de la séance**

Aujourd’hui Nassim a continué à corriger des problèmes sur le site et donc à continuer l’historique des modifications. Sophie à quant à elle mis à jour le diagramme GANTT/PERT ainsi que Trello, puis a fini les recherches sur les authentification NIS et CAS et elle a commencé la 3ème partie de la BD. Younes à …. Et moi, j’ai continué à vérifier le fonctionnement du code interne du site web, j’ai modifié le tableau des chefs de projet et le readMe puis je l’ai publié.

**Synthèses des actions / décisions prises**

| **N° de l’action** | **STATUT de l’action :**  **en cours, en pause, fini** | **Date début de l’action** | **Action** | **Nom du responsable de l’action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | En cours | 17/05/2024 | Vérification du code | Arnaud |
| 2 | Fini | 17/05/2024 | Recherche authentification NIS et CAS | Sophie |
| 3 | En cours | 06/05/2024 | Diagramme de GANTT/PERT | Sophie |
| 4 | En cours | 06/05/2024 | Matrice RACI / Trello | Sophie |
| 5 | En cours | 17/05/2024 | Corrections problème d’ajout | Nassim |
| 6 | En cours | 17/05/2024 | Historique des modifications | Nassim |
| 7 | En cours | 22/05/2024 | 3ème partie de la BD | Sophie |
| 8 | Fini | 22/05/2024 | modification et publication du ReadMe | Arnaud |
| 9 | Fini | 22/05/2024 | Modification du tableau de chefs de projet | Arnaud |